График

реализации Стандарта организации работы общеобразовательной школы в МБОУ «Лицей»

| №п/п | наименование стандарта | размер необходимых средств (тыс. руб.) | источник финансирования | дата исполнения | Ответственный исполнитель | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стандарт «Обеспечение безопасности и обустройства пришкольной территории»: |
| 1.1. | Периметровое ограждение | 2500 | местный бюджет | 30.05.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
| 1.2. | Обновление фасада здания | 17000 | местный бюджет | 2014г. | учредитель |  |
| 1.3. | Ремонт системы отопления | 10000 | местный бюджет | по мере финансирования | учредитель |  |
| 1.4. | Ремонт канализации, водоснабжения | 5000 | местный бюджет | по мере финансирования | учредитель |  |
| 1.5. | Ремонт системы электроснабжения в младшем корпусе | 1000 | местный бюджет | по мере финансирования | учредитель |  |
| 1.6. | Освещение территории | 1000 | местный бюджет | 10.08.2014г. | МУП «УЭ» |  |
| 1.7. | Физкультурно-спортивные площадки: ремонт ограждения корта, благоустройство спортивных площадок, полосы препятствий | 100 | внебюджетные средства | 10.08.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
| 1.8. | Игровые и прогулочные площадки | 50 | внебюджетные средства | 30.06.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
| 1.9. | Площадки по изучению правил дорожного движения: учебно-тренировочная модель для проведения занятий по изучению ПДД | 20 | внебюджетные средства | 30.05.2014г. | Зам. директора по безопасности Тарасов Д.Р. |  |
| 1.10. | Учебно-опытный участок: цветники, клумбы, цветочно-декоративные растения. |  | спонсорские средства | апрель-июнь 2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
| 1.11. | Хозяйственная площадка: заменить мусоросборник; | 3 | внебюджетные средства | до 30.04.2014г. | зав. хоз. отделом |  |
|  | обустроить площадку под мусорный контейнер |  | спонсорские средства | до 30.04.2014г. | Рыбкина Н.И. | выполнено |
| 2. Стандарт «Эстетическое оформление школы» |
| 2.1 | Вход в здание школы: обустроить пандус в младший корпус (беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), | 100 | местный бюджет | 31.12.2013г. | ООО «Мавитекс» | выполнено |
|  | косметический ремонт тамбура в младшем корпусе, | 20 | внебюджетные средства | 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом |  |
|  | косметический ремонт вестибюля младшего корпуса, | 40 | внебюджетные средства | 30.07.2014г. | Рыбкина Н.И. |  |
|  | система безопасности | 50 | внебюджетные и спонсорские средства | 10.08.2014г. | Зам. директора по безопасности Тарасов Д.Р. |  |
| 2.2 | ремонт раздевалок для учащихся (3 раздевалки) | 300 | местный бюджет | 2014, 2015 г.г. (по мере финансирования) | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
|  | обновление вешалок для одежды | 200 | местный бюджет | 2014, 2015 г.г. (по мере финансирования) | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И. |  |
| 2.3 | оформление информационных стендов: о профилактических мероприятиях и охране здоровья, моя малая Родина, разработка логотипа лицея | 5 | спонсорские средства | 28.02.2014г. | зам. директора по ВР Халецкая В.В. педагог-организатор Желудкова Е.Е. |  |
| 2.4 | оборудование мест для отдыха: приобретение кушеток | 10 | внебюджетные средства | до 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
| 2.5 | Интерьер помещений школы: ремонт стен в коридорах и рекреациях | 4000 | средства местного бюджета | до 2015г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
|  | замена полового покрытия в коридорах | 2500 |  |  |  |  |
|  | обновление ученической мебели, мебели для отдыха, | 100 | внебюджетные средства | до 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
| 3. Стандарт «Учебные кабинеты» |
| 3.1 | Учебное оборудование | 200 | местный бюджет, внебюджетные средства | до 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
| 3.2 | Ноутбук |  | внебюджетные средства | до 30.06.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
| 3.3 | Интерактивная доска | 75 | средства субвенции | до 30.06.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И | выполнено |
| 3.4 | Программное обеспечение |  |  | до 30.01.2014г. |  |  |
| 3.5 | Наглядные пособия |  | средства субвенции | до 30.04.2014г. | администрация |  |
| 3.6 | Демонстрационные приборы |  | средства субвенции | до 30.04.2014г. | администрация |  |
| 3.7 | Комплекты для практикума |  | средства субвенции | до 30.04.2014г. | администрация |  |
| 4. Стандарт «Школьные помещения» |
| 4.1 | Спортивный зал: спортивное оборудование, спортивный инвентарь | 50 | внебюджетные средства | 30.07.2014г. | зав. спортивным залом Лысенко Е.А. |  |
| 4.2 | Школьная библиотека: читальный зал, | 60 | внебюджетные средства | 30.08.2014г. | зав. библиотекой Смирнова Т.Е. |  |
|  | медиотека, | 1 | внебюджетные средства | 20.02.2014г. |  |  |
|  | справочно-информационный центр |  | внебюджетные средства | 30.01.2014г. |  |  |
| 4.3 | Школьный музей | 100 | средства местного бюджета | 30.01.2014г. | зав. музеем Караваева Л.И. | выполнено |
| 4.4 | Актовый (зрительный, лекционный зал) зал оциклевка пола | 100 | средства местного | 31.12.2013г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И | выполнено |
|  | приобретение кресел | 100 | бюджета | 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И |  |
| 4.5 | Студия творческого развития | 1000 | средства областного бюджета | 30.01.2014г. | зам директора по УМР Лебедева Е.В. |  |
| 4.6 | Учительская, методический кабинет | 50 | внебюджетные средства | 31.12.2014г. | зам директора по УМР Лебедева Е.В. |  |
| 4.7 | Помещения для внеурочной деятельности |  | внебюджетные средства | в течение года | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И, учителя |  |
| 5. Стандарт «Школьная столовая» |
| 5.1 | Обеденный зал: обновление мебели для столовой | 200 | средства местного бюджета | 30.07.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И, зав. |  |
|  | салфетницы с бумажными салфетками; меню |  |  | 31.12.2013г. | зав. производством | выполнено |
| 5.2 | Организация питьевого режима: кулеры перед обеденным залом и в помещениях здания школы | 1 |  | 31.12.2013г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И, | выполнено |
| 5.3 | Помещения для личной гигиены (при обеденном зале): электросушки, полотенца разового использования | 5 | внебюджетные средства | 30.01.2014г. | зав. хоз. отделом Рыбкина Н.И, |  |
| 6. Стандарт «Оформление сайта школы» |
| 6.1 | Электронная запись в первый класс |  |  | 10.08.2014г. | документовед |  |
| 6.2 | Страничка руководителя |  |  | 31.12.2013г. | отв. за ведение сайта Савченкова М.В. | выполнено |
| 6.3 | Информация о порядке приема претензий по качеству образовательных услуг |  |  | 31.12.2013г. | отв. за ведение сайта Савченкова М.В. | выполнено |
| 6.4 | Организация механизма обратной связи: возможность подать предложение или жалобу, форумы родителей, учащихся, учителей |  |  | 30.01.2014г. | отв. за ведение сайта Савченкова М.В. |  |

Директор МБОУ «Лицей»                                                                                               Кащеева Т.М.